PHIẾU TRÌNH KÝ HỒ SƠ/ VĂN BẢN

TL/BM/011

| Đơn vị | P. Kế hoạch Đấu thầu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - VỀ VIỆC |  |  |  |
| Kính trình BGĐ phê duyệt: “Hồ sơ thanh toán Đợt 02 (thanh toán A-B)”. |  |  |  |
| - NỘI DUNG |  |  |  |
| Trình BGĐ phê duyệt: Hồ sơ thanh toán – Đợt 02 (ký lưu không bổ sung hồ sơ thanh toán vốn còn lại) - Chủ đầu tư:; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10. - Dự án:; Hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng phía nam QL1A, tỉnh Bạc Liêu. - Hợp đồng số:; HD2600063179_2603301653 ký ngày 01/4/2026. - Gói thầu:; Gói XL02: Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình cống âu thuyền Vàm Lẽo. - Giá trị HĐ:; 205.764.734.000 đồng. - Giá trị nghiệm thu đợt 2:; 10.932.743.000 đồng (A). - Giá trị giữ bảo hành:; 0 đồng (B). - Giá trị giữ lại từng lần nghiệm thu:; 546.637.000 đồng (C) (5%). - Giá trị khấu trừ tạm ứng:; 5.083.257.000 đồng (D) (tỉ lệ thu hồi ~ 46.5%). - Giá trị đề nghị thanh toán đợt 2:; A-B-C-D= 5.302.849.000 đồng. - Luỹ kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hết kỳ này:; 21.150.749.000 đồng. - Giá trị tạm ứng còn lại chưa thu hồi đến hết kỳ này:; 51.377.640.000 đồng. Trình Sếp xem xét và phê duyệt! |
| 3. Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC (P.QLDA) |  |  |  |
| 4. Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC (P.KHĐT) |  |  |  |
| 5. Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA GIÁM ĐỐC |  |  |  |
| Người trình | Phụ trách | BLĐ Phê duyệt | Mã QR |
| Ngày: | Ngày: | Ngày: |  |